| Tên Nhóm: | Nhóm 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Dự báo giá nhà trên bộ dữ liệu House Prices - Ames Housing bằng các mô hình học máy |  |  |
| Ngày Họp: | 1/10 | Thời gian: | 20h |

1. Mục đích của buổi họp

Hoàn thành tuning và đánh giá cross-validation; thống nhất chính sách lựa chọn, khóa ElasticNet cùng tham số cuối trước khi thực hiện đánh giá trên test.

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 24100358 | Nguyễn Tùng Dương | 24100358@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 24107712 | Đào Trọng Đức | 24107712@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 24102769 | Nguyễn Hưng Vũ | 24102769@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 24100324 | Nguyễn Anh Tuấn | 24100324@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

Thiết kế không gian tuning Mỗi mô hình ElasticNet và Ridge được đánh giá trên 3 cấu hình đại diện. Nhóm ghi rõ đây là ngân sách tìm kiếm phù hợp phạm vi môn học, không phải tối ưu toàn cục; các hướng mở rộng gồm lưới log rộng hơn, repeated cross-validation hoặc nested cross-validation.

Kết quả tham số tốt nhất ElasticNet đạt cấu hình tốt nhất với alpha bằng 0,001 và l1_ratio bằng 0,2; Ridge có alpha xấp xỉ 28,4804. Các kết quả được lưu thành bảng tuning và metadata để báo cáo, notebook và ứng dụng sử dụng cùng một nguồn sự thật.

Đánh giá độ ổn định cross-validation Nhóm báo cáo cả CV RMSE/MAE/R² mean và standard deviation. CV RMSE có độ lệch chuẩn còn lớn do một số fold chứa nhà giá rất cao hoặc quan sát có leverage lớn; vì vậy mô hình không được mô tả là ổn định tuyệt đối.

Chính sách lựa chọn và tie-break Ứng viên có validation RMSE thấp nhất được ưu tiên. Ridge chỉ thắng tie-break khi nằm trong tolerance 2% so với mô hình tốt nhất và CV RMSE mean không tệ hơn. Hàm lựa chọn không nhận test metric, giúp ngăn việc điều chỉnh quyết định theo kết quả test.

Khóa mô hình và mở test Sau khi áp dụng chính sách, nhóm khóa ElasticNet cùng tham số đã chọn, lưu quyết định trong model_selection_policy.json rồi mới mở test. Nhóm thống nhất chỉ dùng test để báo cáo đánh giá cuối và chẩn đoán, không quay lại chọn mô hình.

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 8/10 | Thời gian: | 20h |
| Mục tiêu: | Đánh giá mô hình đã khóa trên test; tính bootstrap confidence interval; phân tích residual, nhóm giá, top errors, permutation importance và đóng gói artifact phục vụ suy luận. |  |  |